逐个回答。

VoiceTrace需要单独做吗？

不需要单独做。VoiceTrace在你现有的五个小工具里是唯一没有独立存在价值的——它的功能是"录音+ASR转文字"，这个功能脱离大工具的闭环没有意义，没有学生会单独打开一个工具只为了把自己的口译录下来转成文字。它天然就是大工具闭环里的一个内嵌环节，不是独立工具。

在你的大工具里，VoiceTrace的功能会被内嵌在"学生口译"这个步骤中——点击播放→学生口译→系统自动录音并调用ASR→生成识别文本→发送给大模型。学生感知到的是一个连续流程，不是"先打开录音工具，再打开评价工具"。

所以最终架构是：四个可独立使用的小工具 + 一个只在闭环中运行的内嵌录音识别模块。

你描述的大工具闭环完全合理，流程确认如下：

第一步：输入语料文本（粘贴任意中文/日文）

第二步：选择参数（间隔秒数、语种方向、评审员身份/严格度/评价维度）

第三步：点击播放（系统TTS朗读源语）

第四步：学生口译（系统自动录音+ASR实时转写）

第五步：口译结束（系统把源语文本+ASR识别文本+提示词参数打包发给内嵌豆包大模型）

第六步：输出评价（大模型返回评价，三栏展示：源语|识别文本|评价）

第七步：记录归档（学号、口译识别文本、大模型评价、时间戳，可打印/导出）

这条链把你现有的InterpCue（第一二三步）、PromptForge（第二步）、VoiceTrace（第四步）、FeedbackLog（第六七步）全部串起来了。NumSprint作为独立的课前热身工具挂在侧边栏，不进入主链。

"小工具独立+一体化闭环"的架构完全可行

这是最聪明的设计。实现方式是：左侧栏列出五个入口（数字训练、语料播放、提示词设置、闭环练习、反馈记录），每个点进去都是独立可用的。但当用户选择"闭环练习"时，系统自动串联语料播放→录音识别→大模型评价→归档的完整流程，其他小工具的参数（间隔、提示词）自动继承。

对研究生来说，代码层面就是每个小工具做成一个独立组件，闭环模式是按顺序调用这些组件。

UI布局和登录

你描述的布局是标准的后台管理系统布局，研究生用Vue+侧边栏组件半天就能搭出来：

左侧窄栏（约200px）：顶部放InterpLoop的logo，下面依次排列五个工具图标+名称，当前选中的高亮。底部放"退出登录"。

右侧主区域（占满剩余宽度）：显示当前选中工具的完整界面。闭环模式下这个区域会按步骤切换内容。

登录是必要的，原因有三：软著申请时"有用户系统"比"纯静态页面"更像一个完整软件产品；学生的练习记录需要按学号存储和查询；将来如果多班使用，教师需要按班级查看数据。登录做最简版即可——学号+姓名，不需要密码（校内工具），后端存一张用户表。

给研究生的开发优先级

| 优先级 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一 | 搭UI框架（登录+左右布局+侧边栏路由） | 2-3天 |
| 第二 | 把现有四个HTML工具嵌入右侧主区域（独立模式） | 2-3天 |
| 第三 | 开发闭环核心模块（TTS+录音+ASR+大模型API+三栏展示） | 2周 |
| 第四 | 做归档和导出（学号+记录+打印） | 3-4天 |
| 第五 | UI打磨+测试 | 1周 |

需要我现在就做一个可视化的UI原型（HTML页面），让研究生直接看到"最终长这样"吗？

UI原型已输出，用浏览器直接打开就能交互演示。给研究生看的时候让他点一遍全流程。

原型包含的全部界面：

登录页——学号+姓名输入，InterpLoop品牌logo，点击进入主界面。

左侧栏六个入口——闭环练习（主功能，默认选中）、数字专项训练、语料播放、提示词设置、反馈记录、学习数据统计。当前选中项蓝色高亮+左侧竖条标识。顶部显示用户学号和姓名，底部退出登录。

闭环练习五步流程——顶部进度条显示当前步骤（绿色=已完成、蓝色=当前、灰色=未到）：

第一步：输入语料+选择语种方向+拖动间隔滑块

第二步：选择评审员角色+选择大模型（豆包/DeepSeek/通义千问）+勾选评价维度chips+拖动严格度滑块

第三步：源语显示+红色闪烁录音指示器+倒计时+完成按钮

第四步：三栏透明展示——左栏蓝色标题"源语原文"、中栏橙色标题"ASR识别文本（AI听到的）"含黄色高亮标注的识别差异、右栏绿色标题"AI评价与建议"含分维度评价+参考译法

第五步：归档确认+打印按钮+导出PDF按钮

四个独立工具页——数字专项训练（难度/模式/间隔选择+大字闪现显示）、语料播放（文本输入+语种+间隔+逐句/整段播放）、提示词设置（角色+方向+维度chips+严格度+生成的prompt预览）、反馈记录（历史表格含时间/方向/模型/评分/查看详情）。

学习数据统计——四个卡片（总练习次数、总时长、平均评价、进步幅度）+导出按钮。

研究生拿到这个原型后需要做的： 把静态演示变成真实功能——接入讯飞TTS/ASR API、接入豆包API、加SQLite存储、加真实录音功能。UI框架和交互逻辑已经在原型里定义好了，他不需要自己设计界面。